PAGE  
2

	Приложение

	 к Отчету об итогах реализации Адресной

	инвестиционной      программы     города

	Дзержинска за 2010 год 


ПЕРЕЧЕНЬ

объектов Адресной инвестиционной программы города Дзержинска за 2010 год

	№ п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Запланирован-ный объем капитальных вложений за счет средств городского бюджета на 2010 год

(тыс. руб.)
	Фактически израсходовано средств городского бюджета

(тыс. руб.)
	Испол-нение

(%)
	Запланирован-ный объем капитальных вложений за счет средств областного бюджета на 2010 год

(тыс. руб.)
	Фактически израсходовано средств областного бюджета

(тыс. руб.)
	Испол-нение

(%)
	Запланирован-ный объем капитальных вложений за счет средств федерального бюджета на 2010 год

(тыс. руб.)
	Фактически израсходовано средств федерального бюджета

(тыс. руб.)
	Испол-нение

(%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Национальная политика

	1
	Проект реконструкции существующих помещений под бизнес-инкубатор, расположенный по адресу: г.Дзержинск, ул.Октябрьская, д.66
	2 409,0
	2 401,6
	100
	3 466,0
	3 466,0
	100
	14 379,0
	14 378,8
	100

	Благоустройство

	2
	Строительство городского кладбища, ул.Свердлова
	1 775,0
	1 250,0
	71,2
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0

	Здравоохранение

	3
	Строительство перинатального центра на 150 мест, пр.Циолковского, 89
	1 730,0
	817,1
	47,2
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Гражданская оборона

	4
	Строительство защитного сооружения гражданской обороны по объекту «Перинатальный центр на 150 мест» по пр.Циолковского в г.Дзержинске Нижегородской области
	4 615,0
	4 039,5
	87,5
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0

	Дорожное хозяйство

	5
	Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»
	3 100,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0

	Коммунальное хозяйство

	6
	Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный»
	9 400,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0

	ВСЕГО
	23 029,0
	8 508,2
	36,9
	3 466,0
	3 466,0
	100
	14 379,0
	14 378,8
	100


Начальник управления инвестиционной

политики, международных и 

межрегиональных связей                                                                                                                                                Г.В. Виноградов
