PAGE  
2

	Приложение

	к   решению   Городской    Думы

	от «01» июня 2010г. № 496


ОТЧЕТ

об итогах реализации городской целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» за 2009 год
Городская целевая программа «Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» (далее – Адресная инвестиционная программа) утверждена постановлением Городской Думы от 27.11.2008 № 397 (с изменениями от 2 апреля, 5 мая, 8 сентября,        23 ноября, 17 декабря 2009 года).

За счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2009 году осуществлялась реализация 9 инвестиционных проектов, в том числе:

· 5 объектов строительства;

· 3 объекта реконструкции;

· по 1 объекту проводились проектно-изыскательские работы.
На реализацию Адресной инвестиционной программы в 2009 году было предусмотрено 31,6 млн. рублей средств городского бюджета.

Из областного бюджета, в рамках областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 год», на реализацию Адресной инвестиционной программы в 2009 году было привлечено средств в объеме 286,3 млн. рублей. Данные средства областного бюджета были направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов города Дзержинска:

·  «Реконструкция здания МОУ «Детский сад № 15» для размещения ГУЗ «Дом ребенка № 2»;
· «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием».
Основная доля средств в 2009 году была направлена на финансирование отрасли «Физическая культура и спорт», благодаря чему в городе был открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым покрытием и бассейном.



В 2009 году в рамках Адресной инвестиционной программы были успешно реализованы следующие социально-значимые для города инвестиционные проекты:

· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием, ул. Набережная Окская, д. 5;

· строительство городского фонтана, пл. Ленина;

· строительство теплотрассы к зданию по ул. Ленина, д. 5;

· строительство наружных сетей ливневой канализации жилого дома № 73 по ул. Гайдара;
· реконструкция отопления прачечной и гаражных боксов МУЗ «Детская городская больница № 13», ул. Грибоедова, д. 29.

Следует отметить, что в результате реализации Адресной инвестиционной программы в 2009 году был разработан проект строительства нового городского кладбища. 
По отрасли «Здравоохранение» в 1 квартале 2010 года введен в эксплуатацию объект капитального строительства «ГУЗ НО «Специализированный дом ребенка № 2» в городе Дзержинске».
Всего по итогам 2009 года фактическое финансирование объектов капитального строительства, включенных в Адресную инвестиционную программу, составило 304,1 млн. рублей, в том числе:

· за счет средств городского бюджета 17,7 млн. рублей;

· за счет средств областного бюджета 286,4 млн. рублей.

Информация об исполнении Адресной инвестиционной программы за 2009 год по объектам представлена в Приложении к настоящему Отчету.

По результатам оценки исполнения Адресная инвестиционная программа в 2009 году была успешно реализована: цели достигнуты, поставленные задачи выполнены, финансовые средства освоены эффективно. 
Начальник управления инвестиционной 
политики, внешнеэкономических и
межрегиональный связей                                                                  Г.В. Виноградов
Коммунальное хозяйство


15,3 млн. руб.(4,8%)





Физическая культура и спорт


271,6 млн. руб. (85,4%)





Общий объем бюджетных инвестиций


317,9 млн. руб.








Здравоохранение


30,5 млн. руб. (9,6%)





Национальная экономика


0,5 млн. руб. (0,2%)








