УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города

от «_10_»__11__2017г. №_90_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) для строительства подъездной автодороги к земельному участку по адресу: г.Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 5 км + 200 м Игумновского шоссе, д.1, с восточной стороны Игумновского шоссе в городе Дзержинске

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка материалов для публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) для строительства подъездной автодороги к земельному участку по адресу: г.Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 5 км + 200 м Игумновского шоссе, д.1, с восточной стороны Игумновского шоссе в городе Дзержинске (далее-проект) | до 16.11.2017 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами и ООО «ННАЛЬЯНС» |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте администрации города | с 16.11.2017 по 18.12.2017 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация постановления главы города | 16.11.2017 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 16.11.2017 по 18.12.2017 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 18.12.2017 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ и ООО «ННАЛЬЯНС» |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 18.12.2017 по 28.12.2017 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города | с 18.12.2017 по 28.12.2017 | Департамент управления делами совместно с УАГ |

Заместитель главы администрации

по внутренней политике                                                                             П.М.Воронин